ОТЧЕТ

о проделанной работе отдела регионального

государственного строительного надзора

за 2013 год.

С начала 2013г. под надзором отдела регионального государственного строительного надзора находится 54 строящихся и восстанавливаемых объектов капитального строительства на территории ЧР, из которых 42 - объекты, строящиеся и восстанавливаемые по Федеральной целевой программе и  12- финансируемые из других источников.

Из общего количества объектов в план на 12 месяцев было включено 35 объектов. На 19 объектах строительные работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.

За отчетный период специалистами отдела проведено 480 проверок, из них 199 плановых проверок и 281 внеплановых проверок на объектах г. Грозного и в районах республики.

Внеплановые проверки по заявлениям граждан, а также по поручениям органов прокуратуры, МВД и других ведомств:

- Во исполнение распоряжения Главы Чеченской Республики от 14.02.2013г. №18-рг «О проверке деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики» проведена внеплановая проверка объектов принятых по г. Грозному и в районах республики на наличие замечаний:

- Ленинский р-н – 1 объект;

- Октябрьский р-н – 6 объектов;

- Заводской р-н – 30 объектов;

- Старопромысловский р-н – 62 объекта.

- Веденский р-н – 8 объектов;

- Шалинский р-н – 3 объекта;

- Ножай-Юртовский р-н – 1 объект;

- Аргун – 2 объекта;

- Грозненский р-н – 2 объекта;

- Курчалоевский р-н – 2 объекта;

- Гудермесский р-н – 6 объектов;

- Надтеречный р-н – 1 объект;

- Наурский р-н – 2 объекта;

- Ачхой-Мартановский р-н – 2 объекта;

- Шатойский р-н – 1 объект;

- Урус-Мартановский р-н – 3 объекта;

- Итум-Калинский р-н – 2 объекта;

- Сунженский р-н – 2 объекта

2. Во исполнение распоряжения Руководителя Главы Администрации и Правительства ЧР от 11.10.2013г. №87-ра проведена внеплановая проверка объекта Здание ГУ «Государственный ансамбль танца «Вайнах» по адресу г. Грозный, ул. Первомайская на предмет соответствия выполненных объемов.

3. По заданию Прокуратуры ЧР проведена внеплановая проверка объектов по Октябрьскому, Заводскому и Старопромысловскому району г. Грозного на предмет соответствия выполненных объемов:

- 5-ти эт. ж.д, ул. Кадырова, 136

- 5-ти эт. ж.д, ул. Сайханова, 69

- 5-ти эт. ж.д, ул. Сайханова, 71

- 3-х эт. ж.д, ул. Сайханова, 103

- 2-х эт. ж.д, ул. Сайханова, 105

- 4-х эт. ж.д, ул. Сайханова, 107

- 3-х эт. ж.д, ул. Тобольская, 29

- Ж/д, ул. Белова, 12

- Ж/д, ул. Белова, 14

- Ж/д, пр. Кадырова, 136

- Ж/д, пр. Кадырова, 137

Составлено 7 актов контрольных обмеров по данным жилым домам.

4.   По заданию Прокуратуры ЧР проведена также внеплановая проверка объектов по Старопромысловскому району г. Грозного, Урус-Мартановскому и Шалинскому району ЧР на предмет соответствия выполненных объемов.

5. По заданию Прокуратуры ЧР проверка объекта «Здание КУ Ростехнадзора» по адресу г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 42 на предмет соответствия выполненных объемов.

6.  По заданию Руководителя Главы Администрации и Правительства ЧР участие специалиста в комиссии по проверке объектов АЗС и АГЗС в Курчалоевском районе, построенных в нарушении строительных норм и правил. Составлен акт проверки от 11.01.2013г. б/н.

7. Во исполнение протокольного поручения от 05.12.2012 года № 01-92 по восстановлению Шелковского муниципального района Чеченской Республики проведена внеплановая проверка объектов соцкультбыта, составлены дефектные акты по ним, разработана сметная документация, разработаны эскизные решения фасадов. В дальнейшем в процессе работы будет осуществляться корректировка дефектных актов, сметной документации, эскизных решений фасадов, проверка качества работ.

8. По заданию оперативного штаба протокол №18 от 06.11.2013г. проверка за ходом строительства въездных ворот спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море».

9. По поручению оперативного штаба по восстановлению Шелковского муниципального района Чеченской Республики подсчитаны дополнительные объемы  парка  культуры ст. Шелковская.

10. В связи с коллективным обращением жителей с. Сержень-Юрт Шалинского района ЧР о неправомерных действиях Мадаева Вахида, проведена проверка установки антенны. Факты, изложенные в заявлении не подтвердились.

По итогам проверок специалистами отдела составлено 170 актов проверок,

из них:

-   с замечаниями по конструктивным элементам – 14;

- с замечаниями по ведению исполнительной документации и наличию разрешительных документов – 94;

-  с замечаниями по конструктивным элементам, по исполнительной документации и разрешительным документам – 17;

- без замечаний – 43;

- не ведутся работы – 2.

Выписано 118 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также оформлено 118 актов проверки исполнения ранее выписанных  предписаний.

Всего отделом рассмотрено 20 дел об административном правонарушении в области строительства на общую сумму 51 тыс.руб. Взысканы административные штрафы по ст.9.4 и 9.5 КоАП Российской Федарации на сумму 51 тыс.руб.,

из них:

- по поступившим материалам с Мэрии Урус-Мартановского муниципального района ЧР отделом рассмотрено 7 дел об административном правонарушении в области строительства, по которым оформлено 7 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 14  тыс.руб. Взысканы административные штрафы по ст. 9.4 и 9.5 КоАП Российской Федерации на сумму  14 тыс.руб.;

- в соответствии со ст. 28.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отдел за текущий период поступило 5 материалов из районного органа прокуратуры республики для проверки доводов и принятия мер в соответствии с законодательством, по которым оформлено 5 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 26 тыс. рублей. Взысканы административные штрафы по ст. 9.4 и 9.5 КоАП Российской Федерации на сумму   26 тыс. руб.;

- отделом рассмотрено 8 дел об административном правонарушении в области строительства, по которым оформлено 8 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 11 тыс.руб. Взысканы административные штрафы по ст. 9.4 и 9.5 КоАП Российской Федерации на сумму  11 тыс.руб.

Штрафы оформлены за нарушения, допущенные застройщиками в области градостроительной деятельности по следующим статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях:

- п. 1 ст. 9.5 – 8 дел (строительство объекта капитального строительства без получения разрешения).

- п. 2 ст. 9.5 – 1 дело (нарушение сроков направления извещения о начале строительства).

- п. 5 ст. 9.5 – 8 дел (эксплуатация объекта без наличия разрешения на ввод).

- п. 2 ст. 9.4 – 3 дел (за нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства, которое затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства).

Типичными нарушениями являются:

- производство работ без наличия проектной документации;

- несвоевременное оформление разрешительной документации на строительство объекта;

- несвоевременное оформление исполнительной и технической документации;

- не выполнение антисептической и противопожарной обработки деревянных изделий и конструкций при устройстве кровель;

- внесение изменений в проектную документацию в ходе производства строительно-монтажных работ подрядчиком, в некоторых случаях, без согласования с проектировщиком и заказчиком;

- не своевременное оформление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

- отсутствие результатов лабораторных испытаний и бетонных кубиков при производстве бетонных работ;

- отсутствие на объекте сертификатов качества на строительные материалы;

- зачастую на объектах не производится контроль за применением материалов (кирпич, песок, щебень), на которые необходимы сертификаты, с указанием прочности (кирпича) и размера фракции инертных материалов, во многих случаях не соответствует требованиям ГОСТ;

- хранение материалов производится с нарушениями требований ПОС, ПОР;

- сварочные работы на объектах производятся не квалифицированными (без аттестации) рабочими;

- из-за не применения виброустановок образуется не сплошность бетонной смеси монолитных конструкций зданий.

Анализ результатов мероприятий по контролю, проведенных специалистами отдела показывает, что нарушения строительных норм и правил происходят из-за несоблюдения застройщиками технологии строительства, отступления от утвержденных проектных решений, нарушения организационно-правового порядка ведения строительства, отсутствия квалифицированных рабочих и технических работников, безответственного отношениям к своим служебным обязанностям, как подрядчиков, так и отдельных заказчиков.

Руководством и специалистами отдела проводится постоянная разъяснительная  работа  с участниками строительства.

За 12 месяцев отделом подготовлено и выдано застройщикам (заказчикам) 151 заключений о соответствии построенного – 131, реконструированного - 8, отремонтированного - 12 объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в соответствии с п.9 ст.55 ГрК РФ, в т. ч. по г. Грозному – 63, из них объекты:

- жилищного строительства – 10;

- медицины – 2;

- АЗС и СТО – 6;

- детсады – 6;

- прочие – 39;

по районам республики – 88, из них объекты:

- жилищного строительства – 2;

- образования – 2;

- АЗС и СТО – 6;

- детсады – 3;

- прочие – 75.

За отчетный период отделом велась переписка с различными организациями и ведомствами. Направлено в разные инстанции - 43 письма, (получено - 85).

Ежедневно в отделе проводились совещания с подведением итогов и планированием предстоящих мероприятий.

Начальник  отдела РГСН                                                         / И.У. Докаев /